PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 226/2023

Pelo presente instrumento de aditivo contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE COTIPORÃ, Estado do Rio Grande do Sul, entidade de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 90.898.487/0001-64, sita a Rua Silveira Martins, 163, neste ato representado por sua Prefeita Municipal em Exercício Senhora Lenita Zanovello Tomazi, brasileira, casada, professora, portadora da Identidade Civil nº 1079843304, expedida pela SJS/RS,  inscrita no CPF/MF sob nº 003.969.520-460, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro a empresa ECOTEC INSTALAÇÃO DE PISOS DE BAIXO IMPACTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº 13.310.085/0001-56, com sede na Rua Pinheiros, n° 481,  Bairro São Lucas, CEP 94.451-200, em Viamão/RS, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pela senhora Luciana Oliveira dos Passos, brasileira, solteira, empresária, portadora da Identidade nº 6057126929, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 898.715.880-20, resolvem de comum acordo de vontades, aditar o Contrato supra referido.

Considerando os termos do Contrato nº 226/23, firmado entre as partes em 13 de outubro de 2023, que regulamentou a licitação na modalidade Dispensa de Licitação nº 818/2023, constituída através do Protocolo Administrativo nº 159/2023, e, de acordo com a Lei Federal nº14.133/2021, resolvem firmar o presente Termo Aditivo que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira:

O presente Termo tem por finalidade prorrogar o prazo do Contrato acima mencionado, conforme prevê a cláusula terceira, pelo período de até 60(sessenta) dias a contar de 13/12/2023 à 10/02/2024, conforme justificativa acostada ao processo licitatório.

Cláusula Segunda:

As demais cláusulas do Contrato ora aditado permanecem inalteradas, devendo ser cumpridas pelas partes contratantes, em todos os seus termos.

Estando assim, certos e ajustados, firmam o presente instrumento aditivo contratual, exarado em duas (02) vias de igual teor e forma, composto por uma (01) lauda, assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo nominadas, com o visto da Assessoria Jurídica do Município para que seja bom firme, valioso e surta seus legais efeitos.

Cotiporã (RS), 12 de dezembro de 2023

CONTRATANTE – Município de Cotiporã                                       CONTRATADA - Ecotec Instalação de Pisos de Baixo Impacto LTD   Lenita Zanovello Tomazi                                                                      Luciana Oliveira dos Passos

Prefeita Municipal de Cotiporã em Exercício                                         Sócia Administradora

Testemunhas:

#### Joana Inês Citolin Zanovello                                   Lilian Zechin                                                     Assessoria Jurídica do Município CPF/MF nº: 018.029.630-22                                       CPF/MF nº: 968.907.890-91                                                 de Cotiporã