QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 174/2024

Pelo presente instrumento de aditivo contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE COTIPORÃ, Estado do Rio Grande do Sul, entidade de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 90.898.487/0001-64, sita a Rua Silveira Martins, 163, neste ato representado por sua Prefeita Municipal Em Exercício a Senhora Lenita Zanovello Tomazi, brasileira, casada, professora, portadora da Identidade nº 1079843304 emitida pela SJS/RS, inscrita no CPF/MF sob nº 003.969.520-46 doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro a empresa FANTINEL EMPREENDIMENTOS E MEIO AMBIENTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº 19.449.833/0001-62, com sede na Avenida Rio Branco, n° 740, Sala A,  Bairro Centro em Garibaldi/RS, CEP nº 95.720-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu Sócio Administrador o Senhor Telmo Vicente Fantinel, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador da Identidade nº 8017818132, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 417.268.040-20, resolvem de comum acordo de vontades, aditar o Contrato supra referido.

Considerando os termos do Contrato nº 174/24, firmado entre as partes em 13 de maio de 2024, que regulamentou a licitação na modalidade Dispensa de Licitação nº 120/2024, constituída através do Protocolo Administrativo nº 413/2024, e, de acordo com a Lei Federal 14.133/2021, resolvem firmar o presente Termo Aditivo que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira:

O presente Termo tem por finalidade prorrogar o prazo do Contrato acima mencionado, conforme prevê a cláusula terceira, pelo período de até 30 (trinta) dias a contar de 10/12/2024 à 08/01/2025 conforme justificativa acostada ao processo licitatório.

Cláusula Segunda:

O presente termo tem por finalidade alterar a fiscalização do contrato acima mencionado, a contar de 08/10/2024, onde a execução do Contrato será acompanhada pela Secretária Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio senhorita Valdirene Fátima Gobbi, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento.

Cláusula Terceiro:

As demais cláusulas do Contrato ora aditado permanecem inalteradas, devendo ser cumpridas pelas partes contratantes, em todos os seus termos.

Estando assim, certos e ajustados, firmam o presente instrumento aditivo contratual, exarado em duas (02) vias de igual teor e forma, composto por uma (01) lauda, assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo nominadas, com o visto da Assessoria Jurídica do Município para que seja bom firme, valioso e surta seus legais efeitos.

Cotiporã/RS, 09 de dezembro de 2024

CONTRATANTE – Município de Cotiporã	                                   CONTRATADA – Fantinel Empreendimentos E Meio Ambiente Ltda

Lenita Zanovello Tomazi				                                           Telmo Vicente Fantinel

Prefeita Municipal em Exercício	                                                                           Sócio Administrador

Testemunhas:

Jussara Zanette	                                               Valdir Falcade 	                                                            Assessoria Jurídica do

CPF/MF nº: 010.618.530-63	                          CPF/MF nº: 592.179.520-87                                                   Município de Cotiporã